FOCUS AI

Análise de Funcionalidades e Melhorias

Documento de Especificação Técnica

Janeiro 2026

# 1. Resumo Executivo

O Focus AI é uma aplicação de chat LLM voltada para programadores, atualmente em desenvolvimento. Esta análise identifica funcionalidades ausentes e propõe melhorias para tornar a ferramenta mais competitiva e útil para desenvolvedores.

Problema identificado: O container Ollama está falhando ao iniciar, impedindo o funcionamento completo da aplicação. Além disso, funcionalidades essenciais para um chat LLM profissional estão ausentes.

# 2. Estado Atual da Aplicação

## ✓ Funcionalidades Existentes

- Interface de chat básica com design dark mode

- Integração com backend FastAPI

- Container Docker para Ollama (com erro)

- Container PostgreSQL para persistência

- Container Redis para cache

- Frontend em localhost:5173 (Vite/React)

- Exibição de blocos de código com formatação básica

## ✗ Funcionalidades Ausentes Críticas

- Sidebar de histórico de conversas

- Indicador de janela de contexto

- Visualização de tokenização

- Sistema de projetos/workspaces

- Configurações de modelo

# 3. Melhorias Detalhadas

## 📁 3.1 Sidebar de Histórico de Conversas

A sidebar é essencial para navegação entre conversas e organização do trabalho do desenvolvedor.

### Requisitos Funcionais

- Sidebar retrátil (toggle com ícone ou atalho Ctrl+B)

- Lista de conversas com título, preview e timestamp

- Campo de busca com filtro em tempo real

- Agrupamento por: Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Mais antigos

- Opção de criar pastas/projetos para organização

- Drag and drop para reorganizar conversas

- Menu de contexto: Renomear, Excluir, Mover, Exportar

- Indicador visual de conversa ativa

### Especificação de UI

| Elemento | Especificação |
| --- | --- |
| Largura | 280px expandida, 60px colapsada (apenas ícones) |
| Animação | Transição suave de 200ms ease-in-out |
| Persistência | Estado salvo em localStorage |
| Responsivo | Overlay em telas < 768px |

## 📊 3.2 Indicador de Janela de Contexto

Programadores precisam visualizar o consumo de tokens para otimizar prompts e evitar truncamentos.

### Requisitos Funcionais

- Barra de progresso visual mostrando tokens usados/disponíveis

- Porcentagem e valores absolutos (ex: 3.2k / 4k - 80%)

- Cores indicativas: verde (< 50%), amarelo (50-80%), vermelho (> 80%)

- Alerta quando atingir 90% do limite

- Botão para resumir/comprimir conversa

- Tooltip com breakdown: sistema, histórico, última mensagem

### Localização Sugerida

Posicionar no canto superior direito da área de chat ou como footer fixo abaixo do input.

| Modelo | Limite de Contexto |
| --- | --- |
| Llama 3.2 (3B) | 8,192 tokens |
| Llama 3.1 (8B) | 128,000 tokens |
| CodeLlama | 16,384 tokens |
| Mistral | 32,768 tokens |

## 🔤 3.3 Sistema de Tokenização

Visualizar como o texto é tokenizado ajuda desenvolvedores a entender o comportamento do modelo e otimizar prompts.

### Requisitos Funcionais

- Contador de tokens em tempo real no campo de input

- Modo de visualização de tokens (opcional, toggle)

- Highlight de tokens individuais com cores alternadas

- Estimativa de tokens antes de enviar

- Histórico de tokens por mensagem

### Implementação Técnica

- Usar tiktoken (OpenAI) ou tokenizer do Hugging Face

- Cache de tokenização para performance

- Debounce de 300ms no input para evitar excesso de cálculos

- Web Worker para não bloquear UI

# 4. Melhorias de Frontend

## 🎨 4.1 Interface e Experiência do Usuário

### Melhorias Essenciais

- Syntax highlighting completo (Prism.js ou Highlight.js)

- Botão 'Copiar código' em cada bloco de código

- Seletor de linguagem nos blocos de código

- Toggle dark/light mode

- Indicador de 'digitando...' quando modelo processa

- Streaming de resposta (token por token)

- Markdown rendering completo (tabelas, listas, etc)

### Melhorias Avançadas

- Diff viewer para comparar versões de código

- Terminal integrado para testar comandos

- Upload de arquivos para contexto

- Preview de Markdown no input

- Menções a arquivos (@arquivo.py)

- Snippets salvos/favoritos

- Exportar conversa (MD, PDF, JSON)

## ⌨️ 4.2 Atalhos de Teclado

| Atalho | Ação |
| --- | --- |
| Ctrl + Enter | Enviar mensagem |
| Ctrl + B | Toggle sidebar |
| Ctrl + N | Nova conversa |
| Ctrl + K | Busca rápida |
| Ctrl + / | Mostrar atalhos |
| Esc | Cancelar geração |
| ↑ (no input vazio) | Editar última mensagem |

## 📱 4.3 Responsividade

- Layout adaptativo para tablets (768px - 1024px)

- Versão mobile com sidebar em overlay

- Touch gestures: swipe para abrir sidebar

- Teclado virtual não sobrepondo input

# 5. Funcionalidades Específicas para Programadores

## 💻 5.1 Integração com Código

- Detecção automática de linguagem em blocos de código

- Formatação automática (Prettier integration)

- Lint warnings inline

- Execução de código sandboxed (Python, JS)

- Integração com GitHub Gist para compartilhar

## 🔧 5.2 Ferramentas de Debug

- Modo verbose para ver raw API calls

- Log de requisições/respostas

- Métricas de latência

- Replay de conversas para debug

## 📝 5.3 Templates e Prompts

- Biblioteca de prompts para tarefas comuns

- Templates customizáveis

- Variáveis em prompts ({linguagem}, {framework})

- Compartilhamento de prompts

# 6. Configurações do Sistema

## ⚙️ 6.1 Configurações de Modelo

- Seletor de modelo (dropdown com modelos disponíveis)

- Ajuste de temperatura (0.0 - 2.0)

- Configuração de max_tokens

- Top-p / Top-k sampling

- System prompt customizável

- Presets salvos (criativo, preciso, código)

## 👤 6.2 Preferências do Usuário

- Tema (dark/light/system)

- Tamanho de fonte

- Atalhos customizáveis

- Idioma da interface

- Notificações

# 7. Priorização de Implementação

Recomendação de ordem de implementação baseada em impacto e complexidade:

### Fase 1 - MVP (1-2 semanas)

| # | Funcionalidade | Prioridade | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrigir container Ollama | 🔴 Crítica | 1 dia |
| 2 | Sidebar de histórico básica | 🔴 Alta | 3 dias |
| 3 | Contador de tokens no input | 🟡 Média | 1 dia |
| 4 | Botão copiar código | 🟡 Média | 0.5 dia |
| 5 | Atalhos de teclado básicos | 🟡 Média | 1 dia |

### Fase 2 - Essencial (2-4 semanas)

| # | Funcionalidade | Prioridade | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Indicador de janela de contexto | 🟡 Média | 2 dias |
| 7 | Streaming de resposta | 🔴 Alta | 2 dias |
| 8 | Configurações de modelo | 🟡 Média | 3 dias |
| 9 | Busca no histórico | 🟢 Baixa | 2 dias |
| 10 | Dark/Light mode toggle | 🟢 Baixa | 1 dia |

### Fase 3 - Avançado (4-8 semanas)

- Visualização de tokenização

- Templates de prompts

- Execução de código sandboxed

- Integração com GitHub

- Diff viewer

- Export de conversas

# 8. Considerações Técnicas

## 🐳 8.1 Problema Atual: Container Ollama

O erro 'dependency failed to start: container focus-ai-ollama-1 is unhealthy' indica que o Ollama não está iniciando corretamente.

### Diagnóstico Recomendado

- Verificar logs: docker-compose logs -f ollama

- Verificar recursos: RAM insuficiente para o modelo

- Verificar GPU: drivers NVIDIA/CUDA se usando GPU

- Verificar healthcheck: tempo de timeout pode ser insuficiente

### Soluções Comuns

- Aumentar timeout do healthcheck para 120s

- Pré-baixar modelo antes de iniciar

- Usar modelo menor inicialmente (tinyllama)

- Verificar se porta 11434 está livre

## 📦 8.2 Stack Tecnológica Recomendada

| Componente | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite |
| Estilização | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Estado | Zustand ou Jotai |
| Syntax Highlight | Prism.js ou Shiki |
| Markdown | react-markdown + remark-gfm |
| Tokenização | tiktoken (via WASM) |
| Backend | FastAPI (já existente) |
| LLM | Ollama (já existente) |

# 9. Conclusão

O Focus AI tem uma base sólida com FastAPI, Ollama e infraestrutura Docker. Para se tornar uma ferramenta competitiva para programadores, precisa priorizar:

- Resolver o problema do container Ollama (blocker)

- Implementar sidebar de histórico para UX básica

- Adicionar indicadores de contexto/tokens

- Melhorar experiência de código (copiar, highlight, streaming)

Com essas melhorias implementadas nas fases sugeridas, o Focus AI estará bem posicionado como uma ferramenta de chat LLM especializada para desenvolvedores.

—— Fim do Documento ——